СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От 21 июня 2012 года                                              № 39

О внесении изменений в решение Совета

депутатов Кобринского сельского поселения

№ 8 от 21.02.2008 года «Об утверждении

муниципальной целевой Программы

«Повышение безопасности дорожного

движения в Кобринском сельском

поселении в 2008-2012г.г.»

Руководствуясь Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» от 10.12.2006 года № 196-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, Уставом муниципального образования Кобринского сельского поселения

Совет депутатов Кобринского сельского поселения

РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета депутатов Кобринского сельского поселения № 8 от 21.02.2008 года «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности дорожного движения в Кобринском сельском поселении в 2008-2012г.г.»

1. Утвердить мероприятия муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Кобринском сельском поселении в 2008-2012г.г.» на 2011-2012 годы в новой редакции.

2.  Ответственность за выполнение настоящего решения возложить на ведущего специалиста администрации Кобринского сельского поселения Кузнецову Е.В.

3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования

Кобринского сельского поселения                                 Л.И.Синявская

Приложение к Решению № 39 от 21.06.2012года

МЕРОПРИЯТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В КОБРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ В 2008 - 2012 ГОДАХ"

| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственный за выполнение мероприятий | Источник финансирования | Объем вложений (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |
|  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Повышение эффективности и контрольно-надзорной деятельности |
| 1.1 | Создание и ведение реестра качества муниципальных дорог Кобринского сельского поселения | Специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности | Бюджет Кобринского сельского поселения | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 1.2 | Проведение расширенных совещаний актива поселения (старосты, председатели ТОС, сотрудники администрации, должностные лица) по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения на территории Кобринского сельского поселения | Зам. Главы администрации, специалист, курирующий работу актива и ТОС | Бюджет Кобринского сельского поселения | 0 |  |  |  |  | 0 |

| 1.3 | Разработка и принятие нормативных актов по вопросам дорожной деятельности и безопасности дорожного движения | Глава администрации | Бюджет Кобринского сельского поселения | 0 |  |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Осуществление контроля за правильностью парковки автотранспорта на территории поселения | Специалист, курирующий вопросы дорожной деятельности | Бюджет Кобринского сельского поселения | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | ИТОГО по разделу (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 |
|  | 2. Совершенствование системы управления дорожным движением, на территории Кобринского сельского поселения |
| 2.1 | Замена (установка отсутствующих) дорожных знаков на территории Кобринского поселения |  | Бюджет Кобринского сельского поселения | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 2.2 | Установка лежащих полицейских на территории Кобринского сельского поселения |  | Бюджет Кобринского сельского поселения | 0 |  | 129,1 |  |  | 0 |
| 2.3 | Определение мест для организации стоянок автотранспорта в районах многоквартирных застроек на территории Кобринского сельского поселения |  | Бюджет Кобринского сельского поселения | 0 |  |  |  |  | 0 |
| ИТОГО по разделу (тыс.рублей) | 164,1 | 0 | 129,1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также ремонт дворовых территорий населенных пунктов на территории Кобринского сельского поселения |
| 3.1 | Подсыпка щебнем дорог в населенных пунктах Кобринского сельского поселения |  | Бюджет Кобринского сельского поселения |  | 183,7 | 228,1 | 285,6 | 180 | 287,1 |
| 3.2 | Ремонт асфальтового покрытия на территории Кобринского сельского поселения, в том числе: |  | Бюджет Кобринского сельского поселения |  |  | 230,5 |  |  | 500 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 3 035,549 |
|  | Ремонт автомобильных дорог: |  | Бюджет Кобринского сельского поселения |  |  |  |  |  | 34,562 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1 054,554 |
|  | Ремонт дворовых территорий |  | Бюджет Кобринского сельского поселения |  |  |  |  |  | 371,751 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 1 980,995 |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог |  | Бюджет Кобринского сельского поселения |  |  |  |  |  | 93,687 |
| 3.3 | Расчистка по мере необходимости дорог поселения от снега, подсыпка песком при гололедах. |  | Бюджет Кобринского сельского поселения |  | 43,6 | 149,2 | 987,3 | 900,4 | 600 |
| ИТОГО но разделу (тыс.руб.) | 4473 | 227,3 | 607,8 | 1272,9 | 1080,4 | 4 422 ,649 |
| В том числе областной бюджет |  |  |  |  |  | 3 035,549 |
| 4. Развитие и совершенствование системы по формированию безопасного поведения участников дорожного движения. |
| 4.1 | Организация в библиотеках выставок книг и плакатов о безопасности дорожного движения |  | Бюджет Кобринского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по Программе (тыс. руб.) | 4637,1 | 227,3 | 736,9 | 1272,9 | 1080,4 | 4 422,649 |