АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   14  сентября  2022 года						№   284

«Об утверждении краткосрочного муниципального плана

реализации Региональной адресной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Муниципального образования Кобринского

сельского поселения Гатчинского муниципального района

Ленинградской области на 2023, 2024 и 2025 годы»

В соответствии со ст.168 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 9 областного закона от 29.11.2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 года № 508 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы»,  Постановлением Правительства Ленинградской области от   29.07.2022 №534 «О краткосрочном плане  реализации в 2023, 2024 и 2025 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы», Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.03.2018 г.№105 (в редакции постановления 03.11.2020) «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 2014-2043 годы  ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Приложение 1- Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2023, 2024 и 2025  годы (Раздел1, II).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания и подлежит  размещению в информационном бюллетене «Кобринский вестник» и на официальном сайте Муниципального образования Кобринского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

Кобринского сельского поселения			Н.Ю.Гришечкина-Макова

Приложение 1

к Постановлению Администрации Муниципального образования

Кобринского сельского поселения от    14.09.2022г. №284

Краткосрочный муниципальный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Муниципального образования

Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2023,2024 и -2025  годы

Раздел I.    Перечень   многоквартирных домов, расположенных на территории Муниципального образования Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области,  которые подлежат капитальному ремонту  в 2023, 2024 и 2025 годах за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора.

| № п/п | Наименование муниципального района | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома (далее-МКД) | Уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (Код ФИАС) | Способ формирования фонда капитального ремонта | Объект культурного наследия (ОКН) | Год ввода в эксплуатацию | Площадь МКД, м2 | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество лифтов | Количество зарегистрированных жителей, человек | ОКТМО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в МКД | требующих замены |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 11 | d44fb573-8797-4ba4-b3a1-0dd55d6a86fa | РО |  | 1947 | 481,1 | дерево | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 41618000 |
|  | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 13 | 4f8189b7-b9d0-4bad-b55b-30351316993d | РО |  | 1948 | 479,6 | дерево | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 41618000 |
|  | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 15 | 8cadf360-a1e2-49c0-b8f8-5804a7acf44d | РО |  | 1948 | 478 | дерево | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 41618000 |
|  | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 24 | f8c5af87-53fe-428c-87b9-a7b518c817e5 | РО |  | 1948 | 832,5 | дерево | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 41618000 |
|  | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 26 | 9111dd2c-c88f-4961-84a0-1a8b28f4fc79 | РО |  | 1947 | 471,4 | дерево | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 41618000 |
|  | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 28 | 19911932-0326-4ea4-9861-a59a287e5155 | РО |  | 1948 | 482 | дерево | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 41618000 |
|  | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 9 | ad0e7d14-d520-41ed-8bf9-f91200732ce7 | РО |  | 1948 | 592 | дерево | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 41618000 |
|  | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Школьная, д. 1 | 5144f221-2e4b-4f33-b04b-07b7556c324f | РО |  | 1950 | 648 | кирпич | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 41618000 |
|  | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Школьная, д. 3 | 190598bd-5a41-44dd-90fb-5fd402f86dd3 | РО |  | 1958 | 656,5 | кирпич | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 41618000 |
|  | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Школьная, д. 4 | 071a4f22-4690-4fed-ac3f-e41db181f53c | РО |  | 1959 | 644,4 | кирпич | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 41618000 |
|  | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Меньково, д. 88 | 0ebdc702-b06c-4509-84e4-ae60ec956b27 | РО |  | 1966 | 1279,1 | кирпич | 4 | 4 | 0 | 0 | 73 | 41618000 |
|  | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Суйда, ул. Центральная, д. 10 | 526b0dd3-0cb2-4f88-a8bd-52ddaa2d697f | РО |  | 1966 | 755,8 | кирпич | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 41618000 |
|  | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Суйда, ул. Центральная, д. 5 | e3527736-ecec-408e-a21a-0fbcc63c8667 | РО |  | 1965 | 397 | кирпич | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 41618000 |

Раздел 11. Стоимость проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2023, 2024 и 2025годах.

| № п/п | Год выпол. | Наименование МР | Наименование МО | Адрес МКД | Код ФИАС | Способ формирования фонда КР | Вид работ | Стоимость капитального ремонта, рублей | Строительный контроль, руб. | Кол-во лифтов, требующих замены, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. за счет средств собственников помещений в МКД | В т.ч. за счет средств областного бюджета прошлых периодов (2022) |  |  |
| 1 | 2025 | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 11 | d44fb573-8797-4ba4-b3a1-0dd55d6a86fa | РО | ПИР крыша | 171 680,00 | 171 680,00 | 0 |  | 0 |
| 2 | 2025 | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 13 | 4f8189b7-b9d0-4bad-b55b-30351316993d | РО | ПИР крыша | 171 123,20 | 171 123,20 | 0 |  | 0 |
| 3 | 2025 | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 15 | 8cadf360-a1e2-49c0-b8f8-5804a7acf44d | РО | ПИР крыша | 180 124,80 | 180 124,80 | 0 |  | 0 |
| 4 | 2025 | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 24 | f8c5af87-53fe-428c-87b9-a7b518c817e5 | РО | ВО | 158 865,60 | 158 865,60 | 0 | 3 399,72 | 0 |
| 5 | 2025 | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 26 | 9111dd2c-c88f-4961-84a0-1a8b28f4fc79 | РО | ПИР крыша | 167 875,20 | 167 875,20 | 0 |  | 0 |
| 6 | 2025 | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 28 | 19911932-0326-4ea4-9861-a59a287e5155 | РО | крыша | 2 262 463,20 | 2 262 463,20 | 0 | 48 416,71 | 0 |
| 7 | 2025 | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Центральная, д. 9 | ad0e7d14-d520-41ed-8bf9-f91200732ce7 | РО | крыша | 2 871 780,00 | 2 871 780,00 | 0 | 61 456,09 | 0 |
| 8 | 2025 | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Школьная, д. 1 | 5144f221-2e4b-4f33-b04b-07b7556c324f | РО | ПИР крыша | 143 184,00 | 143 184,00 | 0 |  | 0 |
| 9 | 2025 | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Школьная, д. 3 | 190598bd-5a41-44dd-90fb-5fd402f86dd3 | РО | ПИР крыша | 179 162,40 | 179 162,40 | 0 |  | 0 |
| 10 | 2025 | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Кобринское, ул. Школьная, д. 4 | 071a4f22-4690-4fed-ac3f-e41db181f53c | РО | ПИР крыша | 128 227,20 | 128 227,20 | 0 |  | 0 |
| 11 | 2025 | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Меньково, д. 88 | 0ebdc702-b06c-4509-84e4-ae60ec956b27 | РО | ПИР крыша | 227 179,20 | 227 179,20 | 0 |  | 0 |
| 12 | 2025 | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Суйда, ул. Центральная, д. 10 | 526b0dd3-0cb2-4f88-a8bd-52ddaa2d697f | РО | ПИР крыша | 130 370,40 | 130 370,40 | 0 |  | 0 |
| 13 | 2025 | Гатчинский муниципальный район | Муниципальное образование Кобринское сельское поселение | Пос. Суйда, ул. Центральная, д. 5 | e3527736-ecec-408e-a21a-0fbcc63c8667 | РО | ПИР крыша | 164 070,40 | 164 070,40 | 0 |  | 0 |